江苏大生集团有限公司垃圾场建设

工程

招  标  文  件

招标人（盖章） 江苏大生集团有限公司

日  期 ：   2024   年  12  月 3 日

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 江苏大生集团有限公司垃圾场地建设工程 |
| 2 | 建设地点 | 南通市崇川区南市街14号 |
| 3 | 建设规模 | 180平方 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 计划开工时间： 2024 年 12月 14 日 计划竣工时间： 2025 年 1月 2日 施工总工期： 20 日历天 |
| 7 | 工程预算 | 8.5万元 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 招标范围 | 约180平方 |
| 10 | 工程报价方式 | 固定总价报价 |
| 11 | 投标有效期 | 为： 7 日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 踏勘现场 | 各投标单位自行踏勘现场 |
| 13 | 投标文件份数 | 壹份正本，副本 0 份。 |
| 14 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人： 江苏大生集团有限公司 截止时间： 2024年12月12日16时 提交地点：江苏大生集团有限公司办公楼312 |
| 15 | 开 标 | 开标时间： 投标截止后3天内 开标地点：江苏大生集团有限公司办公楼 |
| 16 | 招标单位 | 单位名称：江苏大生集团有限公司 地址：南通市南市街14号 联系人：杨宏宇 联系电话:18862963998 |
| 17 | 付款方式 | 工程造价按投标总价计，投标单位工程竣工，完成项目范围内的工作内容，经招标方验收通过后支付合同总价95%，余5%作为质保金一年后付清。（银行承兑汇票付款） |

二、投 标 须 知

(一)总 则

1．工程概况

现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况      已具备施工条件      。

(2)施工用水、电        场内临时供水、供电及施工中所用的水、电费用由甲方提供          。

(3)场内外道路  通道畅通，其余由承包人自行解决并承担费用 。

(4)其他： 中标人有义务配合招标人做好该工程的有关群众工作，请投标人认真踏勘现场，一旦中标不得提出额外要求，施工范围为大生纱厂厂区内，在招标人指定位置新做垃圾场地，面积约为180平方，工程量自理，以图纸为准，所做工程量必须包含图纸所有内容。

2．投标人资格要求

参加投标的施工单位必须具有独立法人资格。

企业近几年内未发生骗取中标或严重违约行为， 未发生过重大工程质量问题；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态。

施工单位必须自行处理好施工现场的群众工作及其他特殊情况等所有突发事件。

3．投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.保证金事宜

中标单位在合同签订后3日内必须缴纳5000元履约保证金，工程竣工后退回。

公司银行信息：

公司名称：江苏大生集团有限公司

税号：9132060013830033XP

地址：南通市唐闸南市街14号

开户行及账号：工行南通唐闸支行 1111823109000004336

（二）招标文件

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所做出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

(三) 投标文件

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

投标文件应包括下列内容：

1．法定代表人身份证明书；

2．授权委托书（如有授权）；

3．投标报价书（含税9%）；

4．资格证明材料：（1）企业法人营业执照，（2）安全生产证。

(四) 投标报价

1．投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

2．投标报价方式：本工程项目采用固定总价报价，报价中包含3000元设计固定费用，不参与竞争。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。

3．投标报价的计价方法：按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年），配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程计价表、费用计算规则，由投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

工程量见施工图

工程设计变更引起的工程量增减，增减项目按原投标综合单价计算，新增子目按上述计价表计算综合单价，并按投标综合单价下浮率下浮，以此作为结算依据。

4．标底编制依据：

按三类工程计取。

除招标人提供的甲供材料外，其余材料参照2024年第11期《南通市建设工程造价信息》中指导价及市场价。特殊材料以暂列金额、暂估价方式列入投标报价（不下浮）。

不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：

A．现场安全文明施工措施费：安装部分基本费按现行规定计取，现场考评费与奖励费不予计取。

B．工程排污费：不予计取。

C．临时设施费：不予计取。

D．社会保障费：按现行规定计取。

E．住房公积金：按现行规定计取。

F．税金：按9%计取。

本工程采用工程量清单计价方式，以投标报价为固定总价，投标人可采用总价让利或以总价百分比让利等办法投标报价。

三、  评标办法

一．评标办法：

1.本工程采用最低价中标法，即指在所有满足招标文件实质性要求的前提下，实际参与投标单位中有效报价最低者为中标第一候选人，以此类推。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件推荐中标候选人。

2．投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于成本的，应要求投标人做出书面说明，若投标人不能合理说明，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。

3、本工程限价8.5万，超出限价则报价视为废标。

说明：

1．各投标人的投标文件必须满足招标文件的工期和质量要求，未能对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应的，应作废标处理。

2．施工期间内安全管理工作由施工企业自行负责，且必须遵从建设单位安全管理部门的统一部署。

3、投标人一旦中标，其派遣的施工队伍必须是自己的基本队伍，不得将本工程另行转包或分包，且须派出施工精干力量投入本工程的施工。

4、本次招标解释权属江苏大生集团有限公司，招标方具有议标和流标权利，对于投标方未中标原因不予解释。

附件：施工图